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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
2005 – 2007 г.
Приета с Решение № 219 от 31 март 2005 г на Общински съвет гр.Тутракан
     Общинската програма за енергийна ефективност /OПEE/ на Община Тутракан е разработена в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закона за местното самоуправление и местната администрация, включително и всички други нормативни документи, отнасящи се до намаляване на парниковия ефект, ефективното използване на съществуващите енергийни ресурси и все по - широкото приложение на възобновяемите енергийни източници.

Цел на програмата: 

Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината.
Подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници.

Намаляване на вредните емисии в атмосферата и опазване на околната среда
Подцели: 

· Да се създадат предпоставки за намаляване себестойността на продукцията, произвеждана от местните фирми; 

· Да се осигури нормално улично осветление във всички населени места в общината;
· Да се намалят значително разходите за отопление  и осветление в сградите публична общинска собственост, като едновременно с това се подобрят условията на труд и живот;
· Да се създадат условия за здравословен начин на живот, като се намалят емисиите на вредни газове.

Мерки за постигане на целите:

1. Рехабилитация на уличното осветление в Тутракан и съставните села на общината.

2. Ремонт на енергийните системи на сградите публична общинска собственост.

3. Проучване на възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.

4. Придобиване от жителите на Общината трайни навици и опит за ефективно използване на енергията в дома и на работното място.

Действия:

Мярка 1. Рехабилитация на уличното осветление в гр. Тутракан и

съставните села на общината.

1. Актуализация на информацията за състоянието на уличното осветление в града и селата.

2. Разработване на икономическа обосновка и програма за поетапен ремонт на уличното осветление.

3. Подготовка на документи за кандидатстване по международни и национални програми за допълнително финансиране.

4. Подготовка и обявяване на конкурс за възлагане изпълнението на ремонтните работи.

5. Възлагане поддръжката на ремонтираните участъци.

6. Разработване на преференции за фирми и граждани, които участват със собствени средства в ремонта и поддръжката на участъци от уличното осветление.   

Мярка 2. Ремонт на енергийните системи на сградите публична общинска собственост.

1. Оглед и анализ на състоянието на енергийните системи в сградите публична общинска собственост.

2. Разработване на мерки, икономическа обосновка и програма за ремонта на енергийните системи на общинските обекти.

3. Подготовка на документи за кандидатстване по международни и национални програми за допълнително финансиране.

4. Подготовка и обявяване на конкурс за възлагане изпълнението на планираните ремонти.

5. Възлагане поддръжката на ремонтираните системи.  

6. Да се предприемат мерки за подбор, перманентен контрол и обучение на персонала, обслужващ енергийните системи.

Мярка 3. Проучване на възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.

1. Проучване възможностите за използване на газ пропан – бутан за отопление в сградите публична общинска собственост.

2.  Проектиране и монтиране на инсталации за използване на слънчевата енергия като енергоносител.

3. Проучване на условията за изграждане на съоръжения за използване енергията на вятъра.

4. Проучване на възможностите за оползотворяване на растителните и горски отпадъци.

Мярка 4. Населението да придобие трайни навици и опит за ефективно използване на енергията в дома и на работното място.

1. Издаване на брошура с мерки, водещи до пестене на енергия.

2. Провеждане на срещи и промоции за представяне на нови материали и технологии за намаляване разхода на енергия в бита.

3. Оказване съдействие на фирми и граждани за извършване на енергиен мониторинг и ремонт на стопанисваните от тях сгради и прилагането на енергоспестяващи мерки.

4. Подпомагане развитието на фирми за енергийни услуги.

Мярка 5. В бюджета на Община Тутракан ежегодно целево да се заделят средства за реализация на Общинската програма за енергийна ефективност.
1. Кметът на община Тутракан да възложи с договор на специализирана фирма или организация с опит в ръководенето на проекти по енергийна ефективност администрирането на Общинската програма за енергийна ефективност, което включва:

· разработка и актуализация на годишни програми;

· поддържане на база данни за енергопотреблението в сградите общинска

собственост и уличното осветление;

· сформиране на екипи за енергийно обследване на сградите и

проектиране;

· подготовка и провеждане на конкурси за избор на изпълнители;

· координация и контрол на ремонтните работи;

· поддържане на база данни за нормативни документи и положителни

практики;


· медийна политика;

Мярка 6. Общински съвет – Тутракан утвърждава следните източници и форми за финансиране на ОПЕЕ 2005 – 2007 г.:
6.1. Средства от национални и международни фондове и програми,

финансиращи проекти в областта на енергийната ефективност. 

6.2. Собствени бюджетни средства, които да се използват за:

6.2.1. осигуряване на собствено участие до 25 % при финансиране на

проекти от СИФ и други национални и международни програми и фондове;

6.2.2. цялостно финансиране на проекти включени в годишната програма за

енергийна ефективност;  

6.3.  Публично-частно партньорство с частни фирми, НПО и фирми за

енергийни услуги.

6.4.  Спонсорство и дарения направени целево за реализация на проекти от

ОПЕЕ.

6.5.  Банков кредит.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                     СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА  2005-2007 година
                                                                                                    ОБЛАСТ: СИЛИСТРА, община Тутракан                                                   

	№
	
наименование
на проекта
	собственост
на проекта
	проектна
готовност
	необходими инвестиции
	финансиране 
2005 г.
	спестени
горива
годишно       
	спестена
електрическа
енергия
годишно
	очакван
икономически
ефект
годишно
	спестени
емисии
СО2
годишно

	
	
	
	
	
	общ.
бюджет
	други 
източници
	
	
	
	

	-
	-
	(Д/О/Ч/С)¹
	(ПП/О)²
	 лева
	 
	 
	т/год
	кWh/год.
	 лева
	тона/год.

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	7
	 
	12

	1.
	Рехабилитация на 
уличното осветление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Поддръжка на ул. осветление - Тутракан
	 
	 
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Ремонт на ул. осветление - селата
	 
	 
	100000
	 
	 
	 
	48134
	6257
	62.57

	2.
	Ремонт на енергийните
системи в обществените сгради
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	2.1.
	ЦДГ "Патиланчо" - проектиране и ремонт
	О
	 
	130000
	 
	 
	30
	3000
	3500
	3.90

	 
	ЦДГ "Славянка" - проектиране и ремонт
	 
	 
	25000
	 
	 
	5.5
	10000
	7900
	16.22

	 
	ОДЗ”Полет”- проектиране и ремонт
	O
	 
	100000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	СОУ "Й.Йовков" - проектиране и ремонт
	О
	 
	250000
	 
	 
	40
	29000
	51770
	155.58

	2.3.
	СОУ "Хр. Ботев" - проектиране и ремонт
	 
	 
	300000
	 
	МОН
	15
	8000
	19000.04
	53900.00

	2.4.
	Дом за стари хора - проектиране и ремонт
	О
	 
	100000
	 
	 
	12
	30000
	15639
	74.40

	2.5.
	Общ. Детски център - проектиране и ремонт
	 
	 
	150000
	 
	 
	40
	6000
	8000
	7.80

	2.6.
	Подмяна на входните врати на сградите
	О
	 
	50000
	 
	 
	10
	 
	12000
	0.013

	2.7.
	Енергийно обследване и проектиране
	О
	 
	14000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОДЗ "Щастливо детство"
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Детска ясла №1
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОУ - Н.Черна
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦДГ "Полет"
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦДГ "Щастливо детство"
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.
	Обучение на персонала по поддръжка 
и експлоатация
	О
	 
	1000
	 
	 
	20
	 
	24000
	58.94

	3.
	Възобновяеми енергийни източници
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектиране и монтиране на слънчеви колектори
	О
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦДГ "Славянка" 
	 
	 
	10000
	 
	 
	 
	5000
	3000
	6.50

	 
	Дом за стари хора 
	О
	 
	70000
	 
	 
	 
	20000
	15000
	26.00

	3.2.
	Проучване възможностите за газифициране 
на отделни обекти на газ пропан-бутан 
	 
	 
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Други разходи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Организация и инвеститорски контрол
	 
	 
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо
	 
	 
	1312000
	 
	 
	173
	159134
	166066
	54311.92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Съставил: Ръководител на екипа - инж. Е. Гойчев
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приет с Решение № 219 от 31.03.2005 г на 
Общински съвет гр.Тутракан
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